窗体顶端

### 三方合同

### 三方合同说明：此合同由雇主、服务商及猪八戒网在线签订、共同遵守

工期

该需求完成时间为：

 到 共计天 45天

项目阶段与支付方式-分阶段付款

需求金额：69000.00元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分析 | 具体内容及交付成果 | 付款金额 | 所需工时 |
| 项目预付金 | 双方确认达成合作，甲方支付项目预付金，乙方组织人员启动项目开发。 | 34500元 | 1天 |
| 项目开发并产生测试版本 | 乙方进行软件整体开发，并生成测试版本，乙方负责将项目部署到测试服务器中，并进行内部测试，内部测试完成后，给甲方测试，甲方在需求范围内将测试所发现的问题提交给乙方，乙方负责修改，直至整个项目不出现BUG | 27600元 | 30天 |
| 上线部署并交付源码 | 乙方负责将项目部署到贵方服务器，并向甲方提供项目的全部源码，如甲方选择第三方方进行后期开发和维护，乙方要无条件配合，不能有任何保留和阻碍、消极行为。 | 6900元 | 14天 |

核心功能

1. 本次交易不含有发票。
2. Android端上架到应用宝，如需上架到其应用平台则双方另行协商上架费用， 500 元/个平台；ios端上架到app store上架由乙方负责上架一次，上架服务费按500元/次按次收取。如开发的功能不符合应用市场的规则而无法上架， 乙方不承担责任。
3. 功能列表见附件
4. 本项目总金额不含服务器费用、域名费用及服务器运维费用，相关服务器和域名由甲方委托乙方代为办理，相关费用由甲方承担，乙方负责API 及管理后台的部署。
5. 开发周期不扣除节假日，甲方需在乙方提供界面效果图后，2日内确认完毕。由于确认时间超期造成的工期延误，乙方不承担责任。
6. 在甲方支付第一阶段费用后，乙方开始进行第一阶段工作，项目起始日期以甲方确认UI设计图次日日期为准，交付日期以项目开工日期为起始进行顺延。
7. 甲方支付阶段二款项后代表甲方已经确认测试完成，并开始进行内部测试。乙方在甲方支付阶段二款项后进行阶段二阶段工作，项目交付日期顺延。
8. 乙方确保软件为原生开发。安卓端开发工具为Android Studio 2.2 开发语言为java；ios端开发工具为Object-c ；管理后台开发语言为 php，开发工具为phpstorm 2016 运行环境为 nginx。
9. 合同附件范围内的系统bug级问题由乙方负责维护。范围外的问题另行评估。
10. 因甲方其他原因，导致项目不能及时交付的，则项目交付日期顺延。
11. 甲方自行或委托第三方申请软件注册权，乙方提供项目源码及开发文档等与开发相关的必要文档资料，乙方保证上述资料的没有版权和技术问题。

交付与验收

乙方应按照本合同要求，按阶段向甲方交付开发成果，并协助甲方完成相应阶段的验收。

1、验收标准： a. 程序正常运行； b.方案中提到的功能全部实现；c.项目按时完成；d.交付文档齐全

2、验收方式： 甲方应当依据开发计划在每一个开发阶段对乙方所开发的产品检测和验收。

3、验收合格：甲方收到乙方提交的交付和验收申请后，在7个工作日内在平台确认验收，如甲方在收到乙方发起的验收申请后7日内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

售后服务

1.乙方免费为甲方提供 一年 的保质期。质保起始期从系统通过终验之日起计算。免费服务期满后，双方协商另签维护服务合同。
2、质保期内维护内容为：免费提供系统维护、技术支持服务和培训；如系统出现错误和故障，乙方须应根据甲方的书面要求给予修正。
3、质保期内，乙方提供以下三种服务方式进行技术支持：
1）电话支持
     甲方通过拨打乙方指定的维护工程师电话，由乙方工程师进行电话支持。
2）远程技术支持
     在甲方保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。
4、如果甲方用乙方给予的源代码进行了二次开发，则乙方不再提供售后服务，但应当保护甲方商业利益和秘密，不得支持帮助同业同质化竞争而影响甲方的合法利益。

开发类知识产权说明

乙方按本合同要求进行开发，是否需要交付源码： 是 ，其著作权由 甲 方享有。 乙方必须无条件配合甲方申办相关批准手续（乙方提供程序源码及开发文档，与开发无关的内容乙方无法提供），申报系统版权和专利（商业模式等）的申请。在甲乙双方合作存续期间（含后期服务），对于乙方承揽的以开发本地直播为特征的直播平台项目时，采用类似甲方系统板块架构和商业模式的技术方案，必须征得甲方同意，甲乙双方可以就系统推广（连锁加盟和城市合伙人等）另行协商分成事项，所有版权及相关批准手续的申请乙方不执行具体操作，仅提供相关开发文档及源代码。

项目委托

甲方委托 为甲方项目代理人，负责本项目的阶段性确认、验收等事宜。代理人在项目执行过程中签署的一切文件和代理人邮箱的回复，甲方均予以承认。

乙方指定 为项目的管理（包括人员的安排，时间的安排等）。

双方责任

1.雇主与服务商应确认各项目阶段具体内容、工作期限、支付金额的事项，无异议后服务商开始工作。
2.本协议订立后,服务商应按照约定的工作期限、工作内容完成工作并提交工作成果，双方可协商变更各项目阶段工作内容、期限、支付金额等内容，变更须以补充协议或者其他明确的方式作出，否则视为未变更。
3.服务商未能在工作期限内（含变更期限）完成工作（含变更内容）的，雇主有权要求返还各项目阶段托管金额。
4.雇主需向服务商提交所需的相关资料，并对其完整性、准确性负责；如因雇主未能按时按量提交资料的，工作期限应根据雇主延误的时间进行延期，服务商对此不承担责任。
5.服务商完成阶段性工作，雇主应在3个工作日内予以验收，如验收合格应支付已完成阶段的费用；无理由无异议情况下，如在3个工作日内未予以验收的，视为验收合格，服务商有权要求雇主支付已完成阶段费用。
6.服务商已完成项目阶段内容，经雇主验收合格并确认支付后产生纠纷的，已支付费用不予退回。
7. 在项目进行期间,双方应保持联络通畅,3个工作日没有进行回应一方,对方有权提请猪八戒或者由猪八戒网主动按照《猪八戒网服务协议》等相关规定进行处置。
8.由于不可抗力因素致使项目无法按照约定的期限或是内容履行时，双方应及时协商解决。因不可抗力所导致的合同双方中任何一方的延迟或未能履约，均不构成违约责任，亦不得对由此造成的损失要求赔偿。不可抗力是指不能预见、不能避免并无法克服的情况，包含地震、洪水等自然灾害以及战争等人力无法抗拒的情形。
9.如双方执行本协议产生争议，可协商解决，如协商不成，双方一致同意由猪八戒网进行调解/仲裁，如任何一方对猪八戒网调解/仲裁不满的，应在猪八戒网调解/仲裁结果出具后3个工作日内提起诉讼主张。
10.猪八戒网受理诉讼主张后，将冻结交易，诉讼主张方应在一个月内提交立案通知书等提起诉讼的证明资料，否则视为同意接受猪八戒网调解/仲裁结果，任何一方均有权要求猪八戒网执行该调解/仲裁。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。因不可抗力所导致的合同双方中任何一方的延迟或未能履约，均不构成违约责任，亦不得对由此造成的损失要求赔偿。

甲方（雇主）：山东五五文化传媒有限公司

签署日期：2017年 月 日

服务商已完成实名认证

乙方（服务商）：山东六牛信息科技有限公司

签署日期：2017年 月 日

窗体底端